Приложение к распоряжению

Главы Администрации Уртамского

сельского поселения

от 10.04.2025 № 10-р

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Уртамского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий (требования нормативных правовых актов) | Сроки выполнения | Исполнители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание межведомственной комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026г.г. | До 15.08 | Администрация Уртамского сельского поселения |  |
| 1.2 | Подготовка и аттестация работника, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок: - обучение в учебном центре»; - аттестация в комиссии Ростехнадзора; - оформление Приказа о назначении ответственного за ИС и БЭ тепловых энергоустановок. (пункты 2.2.2, 2.3.20 ПТЭ ТЭУ) | до 01.09 | Дом культуры, Уртамская СОШ, Уртамская школа – интернат |  |
| 1.3 | Проведение весеннего и осеннего осмотров зданий и сооружений котельных, котельного оборудования, тепловых сетей, дымовых труб | 20.05 01.08 | Администрация Уртамского сельского поселения, Межведомственная комиссия |  |
| 1.4 | Разработка и согласование Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях (сценарии вероятных аварий – в Плане по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения в МО «Кожевниковский район») (часть 4 ст. 20 ФЗ о теплоснабжении, пункт 15.4.3 ПТЭ ТЭУ) | до 01.09 | Дом культуры, Уртамская СОШ, Уртамская школа – интернат, Администрация Уртамского сельского поселения |  |
| 1.5 | Обеспечение запасов основного и резервного топлива (дизельное топливо) в соответствии с утверждёнными нормативами запасов (пункт 4.1.1 ПТЭ ТЭУ) | до 01.09 | КРМУП «Комремстройхоз» |  |
| 1.6 | Разработка и утверждение температурных графиков и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на 2025-2026 годы (пункт 6.2.1 ПТЭ ТЭУ) | до 01.09 | КРМУП «Комремстройхоз» |  |
| 1.7 | Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований, установленных Правилами ТЭ тепловых энергоустановок и оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду. Представление документов в Сибирском управлении Ростехнадзора (пункт 9 Правил обеспечения готовности пункт 8 Порядка проведения оценки) | к дате, установленной комиссией | Дом культуры, Уртамская СОШ, Уртамская школа – интернат, Администрация Уртамского сельского поселения |  |
| II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная Уртамской СОШ Ул. Кирова 48,стр.3 1.Промывка оборудования,т/трассы 2.Гидравлические испытания 3.Косметический ремонт помещения 4.Обследование здания котельной 5. Устройство отмостки 6. Восстановление целостности стен 7. Усиление аварийных участков конструкций 8. Ремонт кровли. | До 01.06.2025г. До 01.09.2025г. До 01.092025г. До 01.09.2025г До 01.09.2025г До 01.09.2025г До 01.09.2025г До 01.09.2025г | КРМУП «Комремстройхоз», Администрация Уртамского сельского поселения, Администрация Кожевниковского района |  |
| 2.2 | Котельная Уртам Администрация, ул. Фрунзе, 33, стр. 2 1.Промывка оборудования, т/трассы 2.Гидравлические испытания 3.Косметический ремонт помещения 4. Обследование котла | До 01.06.2025г. До 01.09.2025г. До 01.09.2025г До 01.09.2025г | КРМУП «Комремстройхоз», Администрация Уртамского сельского поселения, Администрация Кожевниковского района |  |
| III. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная Уртам Администрация, ул. Фрунзе, 33, стр. 2 Устройство отмостки, выполнить устройство оконного проёма с заполнением оконным ПВХ блоком с двойным стеклопакетом, выполнить работы по ремонту кирпичной кладки, выполнить работы по устройству молниезащиты нежилого здания котельной, выполнить работы по устройству ограждения территории котельной с учетом устройства ворот для проезда автомобилей самосвал. | До 01.09.2025 | КРМУП «Комремстройхоз», Администрация Уртамского сельского поселения, Администрация Кожевниковского района |  |
| IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ в соответствии с требованиями «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 г. №2234 |  |  |  |  |
| 4.1 | Присутствие при проведении промывок систем теплопотребления Потребителей (пункты 9.2,9 ПТЭ ТЭУ, пункты 11.5.1, 11.5.5 Правил) | с даты окончания ОП до 30.05 | КРМУП «Комремстройхоз», Администрация Уртамского сельского поселения |  |
| 4.2 | Контроль за проведением гидравлических испытаний систем теплопотребления Потребителей (пункты 11.5.1, 11.5.5 Правил) | с даты окончания ОП до 01.09 | ООО «Интехком» |  |
| 4.3 | Осмотр теплопотребляющих установок Потребителей на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды (пункт 11.5.11 Правил) | до 01.09 | Дом культуры, Уртамская СОШ, Уртамская школа – интернат, Администрация Уртамского сельского поселения, КРМУП «Комремстройхоз» |  |
| 4.4 | Сверка расчётов за поставленную Потребителям тепловую энергию, подтверждающих отсутствие задолженности перед ООО «СТЭ» (пункт 11.5.13 Правил) | до 01.09 | Дом культуры, Уртамская СОШ, Уртамская школа – интернат, Администрация Уртамского сельского поселения |  |
| 4.5 | Периодическая проверка узлов учёта Потребителей (пункт 11.5.14 Правил) | в течение 5 рабочих дней с начала ОП до 01.10 | Дом культуры, Уртамская СОШ, Уртамская школа – интернат, Администрация Уртамского сельского поселения, КРМУП «Комремстройхоз» |  |
| 4.6 | Проверка технической готовности тепло потребляющих установок Потребителей к отопительному периоду (пункт 11.5.19 Правил, образец акта в приложении к Правилам) | до 01.09 | Дом культуры, Уртамская СОШ, Уртамская школа – интернат, Администрация Уртамского сельского поселения, КРМУП «Комремстройхоз» |  |
| 4.7 | Проверка оценочных листов и документов Потребителей, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду. Расчёт индекса готовности в отношении каждого объекта Потребителей. (пункт 8 Порядка проведения оценки) | в течение 10 календарных дней с даты предостав- ления комиссией оценочных листов и докумен- тов | Дом культуры, Уртамская СОШ, Уртамская школа – интернат, Администрация Уртамского сельского поселения, КРМУП «Комремстройхоз» |  |